ARCHIPELAGO

Proje Planı ve Test Protokolü — v1.0 · Temmuz 2026

# 1. Proje Fazları ve Zaman Çizelgesi

Toplam süre: 8 hafta. Tek geliştirici/tasarımcı (Emre) + Claude destekli üretim varsayımıyla; süreler ders dönemi yüküne göre esnetilebilir.

| Faz | İş paketleri | Süre | Çıktı / kilometre taşı |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 · Tasarım kilidi | PRD onayı; ada profilleri ve arketip vektörlerinin son hali; kriz havuzu kapsamı | Hafta 1 | PRD v1.0 imzalı |
| F2 · İçerik yazımı | 6 kriz × 3 seçenek tam metinleri (ipucu, neden-açıklamaları, yankılar); ton ve uzunluk denetimi | Hafta 2–3 | İçerik tablosu dondurulmuş |
| F3 · Prototip v2 | Mevcut prototipin içerikle doldurulması; koşullu etki ve yankı sisteminin tam testi; erişilebilirlik geçişi | Hafta 3–4 | Oynanabilir v2 (mevcut demo bu fazın ilk sürümüdür) |
| F4 · Uzman turu | 2–3 CO3 araştırmacısından kuramsal doğruluk incelemesi (özellikle arketip metinleri ve eleştirel not) | Hafta 4 | İnceleme notları + revizyon listesi |
| F5 · Pilot oyun testi | n≥10 lisans öğrencisi; sesli düşünme + gözlem + mini kavram testi (ön/son) | Hafta 5–6 | Test raporu; kabul kriterleri ölçümü |
| F6 · İterasyon | Test bulgularına göre içerik/denge/UX revizyonu; ikinci hızlı doğrulama turu (n≥5) | Hafta 6–7 | v1.0 sürüm adayı |
| F7 · Teslim | Son QA; EN yerelleştirme kararı; dağıtım (LMS / web / USB) | Hafta 8 | ARCHIPELAGO v1.0 |

# 2. Oyun Testi Protokolü (F5)

## 2.1 Katılımcılar ve düzen

- n≥10 lisans öğrencisi (hedef kitleden); bireysel oturumlar, 20–25 dk.

- Düzen: kendi cihazında ya da laboratuvar bilgisayarında; gözlemci not tutar; ekran kaydı (rızayla).

## 2.2 Oturum akışı

- Ön test (3 dk): LO1–LO4'e karşılık gelen 4 maddelik kavram testi (örn. 'Aynı politika her ülkede benzer sonuç verir — katılıyor musunuz?').

- Oyun (5–8 dk): sesli düşünme yönergesiyle serbest oynama; müdahale yok.

- İkinci tur (5–8 dk, opsiyonel): farklı adayla tekrar — LO3'ün (bağlam) kendiliğinden fark edilip edilmediği gözlenir.

- Son test + kısa görüşme (5 dk): aynı 4 madde + 3 açık uçlu soru ('Peçe Anı sana ne düşündürdü?', 'Puanın neden bu çıktı sence?', 'Neyi farklı yapardın?').

## 2.3 Ölçütler

| Ölçüt | Hedef | Kaynak |
| --- | --- | --- |
| Oturum süresi (medyan) | 5–8 dk | Zamanlayıcı/gözlem |
| Ön→son test kazanımı | ≥1 madde ort. iyileşme | Kavram testi |
| Koşullu etkiyi fark etme | Katılımcıların ≥%60'ı 'neden' açıklamasını doğru yorumlar | Sesli düşünme kodlaması |
| Tekrar oynama isteği | ≥%50 kendiliğinden ikinci tur ister | Gözlem |
| Kritik kafa karışıklığı | 0 (oyunu ilerletemeyen durum) | Gözlem |

# 3. Riskler ve Önlemler

| Risk | Olasılık | Etki | Önlem |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuramsal aşırı-basitleştirme eleştirisi (arketipler) | Orta | Orta | F4 uzman turu; 'tasarım aracı' dipnotu; arketip metinlerinin soru ile bitmesi (kapanış değil düşündürme) |
| Oyuncu sayısal optimizasyona kayar, anlamı ıskalar | Orta | Yüksek | İpucu metinleri sayı vermez; 'neden' açıklamaları anlatısal; puan tek başına değil özetle sunulur |
| Denge sorunları (bir strateji hep kazanır) | Orta | Orta | F3'te otomatik simülasyon (tüm ada×seçenek kombinasyonları script ile taranır); F5 verisiyle ayar |
| Süre hedefinin aşılması | Düşük | Orta | Metin uzunluk bütçeleri (PRD §5); F5 ölçümü |
| Hassas temaların (göç, kutuplaşma) yanlış okunması | Düşük | Yüksek | Kurgusal evren; gerçek ülke/parti adı yok; F4 incelemesi |

# 4. Sürüm Yol Haritası

| Sürüm | Kapsam |
| --- | --- |
| v1.0 (bu plan) | TR, 6 ada, 6 kriz, tam pedagojik katman (yankı, peçe anı, öğrenme özeti) |
| v1.1 | EN yerelleştirme; 2 ek kriz (sağlık şoku, teknoloji/gözetim); denge ayarları |
| v2.0 | Opsiyonel anonim telemetri + eğitmen özet ekranı; sınıf modu (aynı ada, farklı kararlar karşılaştırması) |
| Fikir havuzu | Prosedürel adalar; 2 adımlı olay zincirleri; CO3 Suite ile paket entegrasyonu |

# 5. Tanımlar ve Bağımlılıklar

- Bitti tanımı (DoD): PRD §10 kabul kriterlerinin tamamı + F5 ölçütlerinin en az 4/5'i karşılanmış; bilinen kritik hata yok.

- Bağımlılıklar: CO3 belgelerine erişim (mevcut); F4 için 2–3 araştırmacının 1'er saatlik incelemesi; F5 için öğrenci katılımcı havuzu ve etik onay gerekiyorsa kurumsal süreç.

- Araçlar: tek HTML dosyası (derleme yok); sürümleme için tarihli dosya adları ya da git; test notları için ortak belge.